## Slide 1
事業計画書
AIアシスタント導入支援サービス
2026年1月
ARCFEELGROUP株式会社

## Slide 2
エグゼクティブサマリー
事業概要
Claude APIを活用したAIアシスタント導入支援サービスを中小企業向けに提供
ターゲット
業務効率化に関心の高い中小企業
提供価値
カスタムAIソリューションにより業務効率を大幅改善（導入期間：約2ヶ月）
スケジュール
2026年2月〜5月（4ヶ月間）で開発・リリース
プロモーション予算
300万円（リリースに合わせたキャンペーン実施）

## Slide 3
サービス概要
AIアシスタント導入支援サービスとは
● Claude APIを活用したカスタムAIソリューションの開発・導入を支援
● 中小企業の業務プロセスに合わせたAIアシスタントを構築
● 導入期間は約2ヶ月。要件定義からリリースまでワンストップで対応
● 導入後のサポート・改善提案も継続的に実施
サービス提供フロー
ヒアリング
要件定義
開発
テスト
導入・運用

## Slide 4
ターゲット市場
メインターゲット：中小企業
市場背景：中小企業の業務効率化への関心が非常に高まっている
課題：人手不足・業務の属人化・コスト増加に対する解決策を求めている
ニーズ：AIを活用した業務自動化・効率化ソリューション
競合優位性：Claude APIの高い日本語能力を活かしたカスタムソリューション

## Slide 5
スケジュール
開発スケジュール（2026年2月〜5月）
月
フェーズ
主な作業内容
2月
要件定義
顧客ヒアリング、要件整理、技術仕様書作成
3月
プロトタイプ開発
Claude API連携、基本機能開発、UI設計
4月
ベータテスト
テスト環境での検証、フィードバック収集、改善
5月
正式リリース
サービスリリース、プロモーションキャンペーン開始

## Slide 6
予算計画
初期予算計画
項目
内容
予算（万円）
開発費
プロトタイプ開発・テスト環境構築
（要見積り）
API利用料
Claude API利用コスト（開発期間中）
（要見積り）
人件費
開発チーム・マーケティング人件費
（要見積り）
プロモーション費
キャンペーン・広告・営業活動
300
その他
予備費・雑費
（要見積り）
※ プロモーション予算300万円は会議で承認済み。その他の項目は次回会議で見積りを提示予定。