議事録

新規事業企画会議

1. 会議概要

| 会議名 | 新規事業企画会議 |
| --- | --- |
| 日時 | 2026年1月20日（火）14:00〜15:30 |
| 場所 | （会議室 / 記載なし） |
| 参加者 | 田中（プロジェクトマネージャー）、鈴木（開発リード）、佐藤（マーケティング） |
| 記録者 | Claude Code（自動生成） |

2. 議論のポイント

(1) AIアシスタント導入支援サービスの概要

技術面：Claude APIを活用したカスタムソリューションを提供（鈴木）

導入期間は約2ヶ月を想定（鈴木）

ターゲットは中小企業。業務効率化への関心が非常に高い（佐藤）

(2) スケジュール

2月：要件定義の開始

3月：プロトタイプ開発

4月：ベータテスト

5月：正式リリース

(3) 予算・プロモーション

リリースに合わせてプロモーションキャンペーンを実施予定（佐藤）

プロモーション予算：300万円を想定（佐藤）

3. 決定事項

Claude APIを活用したAIアシスタント導入支援サービスを新規事業として推進する

ターゲット市場は中小企業とする

2月〜5月の4ヶ月間で開発・リリースを行う

プロモーション予算は300万円とする

4. アクションアイテム

| No. | 担当者 | 内容 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鈴木 | 技術仕様書のドラフト作成 | 2026年2月5日 |
| 2 | 佐藤 | マーケティング計画の策定 | 2026年2月5日 |

5. 次回予定

日時：2026年2月5日（木）14:00〜15:30

議題：技術仕様書レビュー、マーケティング計画レビュー